附件1
成都高新区教育体育局校舍抗震安全隐患排查服务采购项目询价内容及技术指标

一、服务范围
第1包：

1.共计61所，其中幼儿园42所；小学14所；初级中学2所；完全中学2所；九年一贯制学校1所。

2.校舍所属街道：芳草街街道及石羊街道。

3.占地面积（绿化+室外）：348362.1㎡；建筑面积：297890.47㎡。

第2包：

1.共计48所，其中幼儿园30所；小学8所；初级中学2所；高级中学1所；完全中学2所；九年一贯制学校4所；十二年一贯制学校1所。

2.校舍所属街道：桂溪街道及肖家河街道。

3.占地面积（绿化+室外）：922247.57㎡；建筑面积：725805.02㎡。

第3包：

1.共计34所，其中幼儿园22所；小学5所；初级中学1所；高级中学1所；完全中学1所；九年一贯制学校4所。

2.校舍所属街道：合作街道及西园街道。

3.占地面积（绿化+室外）：326763.86㎡；建筑面积：281917.89㎡。

第4包：

1.共计58所，其中幼儿园37所；小学13所；初级中学1所；完全中学2所；九年一贯制学校2所；十二年一贯制学校1所；培智学校1所；职业高中学校1所。

2.校舍所属街道：中和街道。

3.占地面积（绿化+室外）：893556.51㎡；建筑面积：878508.93㎡。

二、服务内容及服务要求（各包均适用）

（一）服务内容

本项目对成都高新技术产业开发区辖区范围内的教学楼、宿舍、食堂、体育馆、厕所等所有在用校舍及围墙等附属构筑物，开展抗震安全隐患全覆盖排查。重点核查：建造年代及抗震设防标准是否满足规范要求；承重结构是否存在裂缝、变形、钢筋锈蚀等损伤；是否存在擅自拆改承重结构、违规加层扩建的情况；2002年1月1日前（执行89旧设计规范）建成且未加固的老旧校舍结构状况，逐校建立“一校一档”隐患台账。

（二）服务要求

1.安全要求：

（1）安全防护：供应商须结合现场实际情况自行考虑安全防护等措施；

（2）安全责任：项目实施期间，在项目实施地点范围内，所有安全责任均由供应商负责。

（3）供应商在项目实施前，应对相关人员进行安全培训，保证仪器设备及检测环境处于安全状态下，在实施期间供应商严格按照相关行业规范及安全条例进行操作。

2.成果要求：

（1）供应商向采购人提供《抗震安全隐患排查报告》，报告按“一校一档”建立（一式四份，含电子文档）。

3.保密要求

本项目实施过程中所涉及所有信息资料（包括：采购人提供或供应商自行收集的、成交供应商为履行本合同项下义务完成的）的所有权及知识产权归采购人所有，未经采购人书面允许供应商不得将信息资料透露给第三方不得擅自使用或允许他人使用，否则采购人有权追究其法律责任。

4.服务团队配置要求

（1）供应商需为本项目配置独立的服务团队，团队总人数不少于10人，其中包含1名项目负责人、1名技术负责人、其他人员不少于8名。（说明：各包服务团队人员不可重复）

（2）服务团队人员的工资、差旅费、办公费、安全责任等由供应商承担，采购人不再额外支付相关费用。

5.设施设备配置要求

供应商自行准备履约过程可能涉及的设施、设备、耗材，产生的费用包含在报价内，采购人不再额外支付相关费用。

三、商务要求（各包均适用）

1.服务期限：自本合同签订当日起5个自然日内完成全部排查工作，并出具《抗震安全隐患排查报告》。服务期内如遇不可抗力、排查学校工作安排冲突等特殊客观情况需延期的，须先经校方签字确认，再上报比选人审批同意后方可顺延，未完成双重审批手续不得自行延期。
2.服务地点：比选人指定地点（成都高新技术产业开发区辖区范围内）。

3.付款方式

供应商向采购人出具《抗震安全隐患排查报告》且采购人验收合格的，采购人根据考核结果支付合同款项。

付款条件：付款前，供应商应向采购人提交验收报告、等额合法有效发票和相关支付资料，经采购人验收合格后，收到发票后10个工作日内支付服务费用。
考核办法

（1）考核细则

	序号
	考核

内容
	项目分值
	评分标准
	考核得分
	扣分

依据

	
	
	
	
	扣分
	得分
	

	1
	服务质量考核
	50分
	1.提供的服务成果出现重大错误、影响项目安全问题的，每处扣10分；

2.提供的报告资料内容相关数据有误或前后逻辑错误，每出现一次扣10分；

3.服务过程中发现问题未主动与采购人沟通或反馈问题，造成不良影响的，每次扣15分；

4.利用服务获取信息谋取不正当利益的，每次扣15分。
	　
	　
	　

	2
	人员考核
	50分
	1.供应商人员工作中未遵守采购人纪律的，每次扣10分；

2.供应商人员变动未提前通知采购人同意的，每次扣10分；

3.供应商人员服务态度差或未正常履职或专业技能不足造成不良影响的，每次扣15分；

4.供应商人员拒绝接受采购人的工作指导，对违规现象未及时整改，不遵守现场管理要求，每次扣15分。
	　
	　
	　

	考核得分：               考核结果：(优秀   (良好  (合格  (不合格  

考核时间：

采购人签字：              供应商签字： 


说明：满分为100分，考核评分工作在服务结束后进行，由采购人负责，考核得分60分以下为不合格，60-70分为合格，71-89分为良好，90-100分为优秀。

（2）考核结果为合格的，支付合同金额的80%；考核结果为良好的，支付合同金额的90%；考核结果为优秀的，支付合同金额的100%。

（3）考核结果不合格的，采购人不予支付合同款项，并由供应商承担由此造成的一切损失和责任。

（4）考核时间：服务结束后10日内采购人进行考核。

5.验收标准和方法

（1）履约验收方案

①验收主体：项目验收由采购人组织，供应商配合进行。

②验收时间：供应商提出验收申请之日起10内采购人组织验收。

③验收组织方式：采购人自行组织验收。

④验收程序：a.供应商陈述其合同履行情况。b.验收小组核查成交供应商合同期内履约情况。c.验收小组形成最终结论。

⑤履约验收内容：根据本项目采购文件的服务内容及要求、商务要求，成交供应商响应文件、合同、考核办法对成交供应商履约情况进行总体评价。

⑥履约验收标准：参照《政府采购需求管理办法》和《财政部关于进一步加强政府采购需求和履约验收管理的指导意见》（财库〔2016〕205号）和考核结果进行验收。

验收合格双方签署验收报告。

注：考核结果为优秀、良好、合格均视为验收结果合格。考核结果为不合格的视为验收结果不合格，采购人不予支付合同款项，并由供应商承担此造成的一切损失和责任。
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